|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en lo principal. La Carta Gantt situaba la fase de desarrollo entre el 03/11 y el 14/12/2026, y la ejecuté antes: según el historial de commits del repositorio, construí los bloques 0 a 9 entre el 25 y el 27/10/2026. El sistema pasó de 5 a 15 tablas y hoy 27 de los 30 requerimientos están construidos. No he cerrado aún R.28 (medir los tiempos de respuesta en producción), R.29 (probar en iPhone y Android) ni R.30 (reemplazar los datos de contacto de prueba de la página de privacidad por los reales); los dejé en validación para la Fase 3. Facilitadores: el sistema base ya estaba en producción antes del semestre, la clienta real valida el alcance, el stack es conocido y la arquitectura en capas permitió agregar módulos reutilizando la API. Dificultades: coordinar los horarios con mi compañero para trabajar juntos, la concentración del desarrollo en pocos días y que los correos reales llegaron a la carpeta de spam por enviarse desde una cuenta gratuita.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Coordinación del equipo: mantengo reuniones con minuta y el reparto de tareas por responsable (Matriz EDT y Matriz RACI), para poder avanzar de forma independiente. Plazos: dividí el trabajo en bloques pequeños, con un commit por cambio y verificación local antes de integrar a main, porque main despliega la web en producción. Para la Fase 3 planifico repartir las validaciones en más días. Correos a spam: verifiqué el envío real con Brevo y dejé como mejora un dominio propio con DKIM y DMARC. Validaciones pendientes: tengo definidas R.28, R.29 y R.30 como tareas de la Fase 3, con evidencia (mediciones, pruebas en dispositivos y datos de contacto reales).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que el sistema está en producción y funcionando, con seguridad reforzada (cifrado de contraseñas, sesiones con JWT, escape de datos y validación en el backend), reportes en PDF y Excel, notificaciones por correo, pago en línea con Webpay en ambiente de integración, una aplicación instalable en el celular y documentación completa y trazable (DAS, Diccionario de Datos, matrices y minutas). Para mejorar: agregar pruebas automatizadas, hacer pruebas con usuarios reales, medir el desempeño en producción y distribuir mejor el trabajo en el tiempo en vez de concentrarlo al final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Qué evidencia de pruebas con usuarios y de compatibilidad en dispositivos considera suficiente para la Fase 3? Además, como el pago en línea con Webpay está en el ambiente de integración de Transbank, ¿es suficiente para la entrega o se espera el ambiente de producción?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. La ejecución de la aplicación móvil (PWA) pasó a mí, para trabajarla sobre la misma base de código y API. Para la Fase 3 propongo, de acuerdo con los roles de la Matriz EDT, que mi compañero Víctor Mejías (Calidad y Testing, Diseñador) lidere las pruebas con usuarios y la verificación en dispositivos, y que ambos preparemos los manuales de usuario y la capacitación. Lo conversaré con él en la próxima reunión de seguimiento.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno: tenemos roles definidos (Jefe de Proyecto, Administrador de Base de Datos y Desarrollador; Analista Programador, Calidad y Testing y Diseñador), documentación compartida y reuniones con minuta. El aspecto a mejorar es la coordinación de horarios, y dejar trazabilidad en el repositorio y en la Matriz RACI de los aportes de cada integrante.