Acta de Constitución

Powerbuilding.gym — Sistema Integral de Gestión para Gimnasio de Powerlifting

Fran Rodríguez Santibáñez

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Powerbuilding.gym (para el gimnasio de Fran Rodríguez) |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Powerbuilding.gym — Sistema Integral de Gestión para Gimnasio de Powerlifting |
|  | Fecha de inicio/fin | 08/09/2026 al 12/01/2027 (18 semanas, periodo académico de Portafolio de Título) |
|  | Cliente | Fran Rodríguez Santibáñez (dueña del gimnasio) |
|  | Patrocinador principal | Fran Rodríguez Santibáñez |
|  | Jefe de Proyecto | Benjamín Salazar (co-liderado con Victor Mejías) |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fran Rodríguez Santibáñez | Dueña / Administradora del gimnasio | Cliente — Powerbuilding.gym |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Salazar y Victor Mejías | Jefe de Proyecto / Analista Programador (Benjamín); DBA / QA (Victor) | Equipo Capstone — DuocUC, Ingeniería en Informática |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Fran Rodríguez Santibáñez | Cliente / Patrocinadora | Dueña del gimnasio | Powerbuilding.gym |
| Benjamín Salazar | Equipo desarrollador | Jefe de Proyecto / Analista Programador | Equipo Capstone DuocUC |
| Victor Mejías | Equipo desarrollador | Analista de Base de Datos (DBA) / QA | Equipo Capstone DuocUC |
| Alumnos y clientes del gimnasio | Usuario final | Usuarios de la aplicación (rol alumno) | Powerbuilding.gym |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1 — Definición del Proyecto | Semana 4 (06/10/2026) |
| Fase 2 — Diseño y Desarrollo | Semana 16 (28/12/2026) |
| Fase 3 — Cierre y Entrega Final | Semana 18 (12/01/2027) |

## Presupuesto estimado

El presupuesto estimado se detalla en la Matriz EDT (hoja "Costos Fases"), considerando valores de hora de mercado actual para cada rol del equipo (Jefe de Proyecto, Analista Programador, DBA, QA, Diseñador). Ver Anexo: Matriz EDT.xlsx.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Aumentar la eficiencia operativa del gimnasio reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas manuales (reservas, asistencia, seguimiento de clientes), mejorar la experiencia del cliente al reservar sus bloques de entrenamiento, y entregar información de negocio (asistencia, retención, ocupación de bloques) que apoye la toma de decisiones de la dueña del gimnasio.

## Justificación del proyecto – Contexto

Powerbuilding.gym es un gimnasio/homegym de powerlifting ubicado en la Región Metropolitana, cuya dueña, Fran Rodríguez, gestiona hoy la operación diaria mediante WhatsApp, planillas Excel y registro manual en papel. Este proyecto surge de una necesidad real y vigente de la clienta, no de un ejercicio simulado.

## Problema-Necesidad

La gestión manual actual genera dobles reservas de un mismo bloque de entrenamiento, pérdida de historial de asistencia y de ficha de clientes, ausencia de reportes que permitan conocer el rendimiento del negocio (ocupación de bloques, retención de clientes) y demoras en la comunicación con los alumnos.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Powerbuilding.gym es un sistema compuesto por una aplicación web principal (para alumnos y administración general) y una aplicación móvil PWA secundaria (para que el administrador gestione el sistema con autonomía desde su celular). Ambas aplicaciones comparten un mismo backend (Node.js/Express) y base de datos (PostgreSQL), desplegado en Netlify (frontend) y Railway (backend y base de datos).

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Entregar un sistema con mínimo 8 mantenedores, 1 módulo de negocio, reportes exportables PDF/XLS, notificaciones automáticas y una app móvil (PWA) administrativa. | Los módulos definidos quedan implementados y operativos en producción al finalizar el semestre. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Cumplir estándares de seguridad (autenticación JWT, contraseñas cifradas) y diseño responsivo. | 0 incidentes de seguridad reportados; el sistema se visualiza correctamente en escritorio y celular. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Completar las 3 fases del Portafolio de Título dentro de las 18 semanas del semestre. | Cada fase se entrega en la fecha tope definida en la Carta Gantt. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Semanas 5 a 16 (Fase 2, Diseño y Desarrollo). | Los módulos priorizados quedan desarrollados y probados antes del inicio de la Fase 3. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantenerse dentro del presupuesto estimado en la Matriz EDT. |  | Las horas reales trabajadas no superan en más de un 15% las horas estimadas por fase. |

## Objetivos de desarrollo

Aplicar una arquitectura en capas (rutas, controladores, servicios, acceso a datos) que facilite el mantenimiento y la escalabilidad del sistema; reutilizar la API REST ya construida como base común para la aplicación web y la aplicación móvil (PWA), evitando duplicar lógica de negocio.

## Entregables

Aplicación web principal (Powerbuilding.gym) en producción; aplicación móvil PWA para administración; documento ERS con sus anexos (Acta de Constitución, Planilla de Requerimientos, Casos de Uso, Mockups, Matriz EDT, Carta Gantt); código fuente en repositorio Git; presentación final del proyecto.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Sistema web y móvil de gestión para gimnasios de powerlifting, con roles de administrador y alumno, que cubre reserva y cancelación de bloques de entrenamiento, control de asistencia, ficha de clientes, mantenedores administrativos, reportes de negocio exportables y notificaciones automáticas. Requerimientos: autenticación y manejo de sesiones por rol (administrador/alumno); mantenedores CRUD (bloques, clientes, usuarios, planes/membresías, pagos, asistencia); módulo de negocio con estadísticas; reportes exportables PDF/XLS con filtros; notificaciones automáticas por correo; aplicación móvil (PWA) instalable para el administrador; diseño responsivo. El detalle completo se encuentra en la Planilla de Requerimientos (anexo).

## Premisas y restricciones

Premisas: la clienta (Fran Rodríguez) dispone de conexión a internet y un dispositivo móvil para usar la app; el equipo cuenta con acceso a los servicios ya contratados (Netlify, Railway). Restricciones: el desarrollo debe ajustarse al calendario académico de 18 semanas; no se contempla pasarela de pago real (Mercado Pago/Transbank) dentro del alcance de este Proyecto APT; la app móvil se implementa como PWA y no como aplicación nativa publicada en tiendas, dado el tiempo disponible.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Que la fecha/hora de asistencia dependa de la zona horaria del servidor de PostgreSQL y genere registros incorrectos; que la ausencia de recuperación de contraseña actual deje a algún usuario sin acceso; que el alcance de la aplicación móvil (PWA) se subestime en tiempo de desarrollo; que la carga de trabajo de ambos integrantes (prácticas, coaching, otros ramos) limite las horas disponibles para el proyecto.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Backend Node.js/Express, base de datos PostgreSQL, frontend HTML/CSS/JavaScript; control de versiones Git; despliegue en Netlify (frontend) y Railway (backend y base de datos).

## Tipo de Interfaz de Hardware

Dispositivos de escritorio, notebook y smartphone (Android/iOS) con navegador web moderno; no se requiere hardware especializado.

## Tipo de Interfaz de Software

Backend Node.js/Express, base de datos PostgreSQL, frontend HTML/CSS/JavaScript; despliegue en Netlify (frontend) y Railway (backend y base de datos).

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz web responsiva para escritorio y móvil; aplicación PWA instalable para el administrador, con navegación simplificada orientada a tareas rápidas (marcar asistencia, revisar reservas del día).

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto se considera aprobado cuando el docente evalúa positivamente el Informe ERS y sus anexos según la pauta de evaluación de Fase 1, y cuando la clienta (Fran Rodríguez) valida que el alcance definido responde a la necesidad real del gimnasio.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Benjamín Salazar y Victor Mejías | Equipo desarrollador | [Fecha de entrega Fase 1] | [Pendiente] |