Informe de cierre sprint 1 – Powerbuilding.gym

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Benjamín Salazar y Victor Mejías |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/09/2026 |  | Duoc UC. | Powerbuilding.gym |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Benjamín Salazar | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | +56974473221 | benjamin.asl34@gmail.com |
| Victor Mejías | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | [Teléfono] | [correo Victor Mejías] |
| Fran Rodríguez | Powerbuilding.gym (cliente / patrocinador) | [Teléfono] | [correo Fran Rodríguez] |

# Introducción

Powerbuilding.gym es un sistema web de gestión integral para un gimnasio especializado en powerlifting, desarrollado como proyecto Capstone (PTY4614) para el cliente real Fran Rodríguez, dueño del gimnasio Powerbuilding.gym. El sistema permite administrar bloques de entrenamiento, clientes, asistencia, membresías, pagos y reportes de negocio, además de contar con una aplicación móvil (PWA) complementaria para el uso diario del administrador. Este informe corresponde al cierre del Sprint 1, correspondiente a la primera semana de la Fase 1 (Definición del Proyecto) de la asignatura.

# Resumen Sprint

El Sprint 1 se ejecutó entre el 08/09/2026 y el 14/09/2026, abarcando la primera semana de trabajo del semestre de Capstone. Durante este periodo se completó la totalidad de los documentos de definición de proyecto planificados para esta etapa: Acta de Constitución, Planilla de Requerimientos, Documento de Casos de Uso Extendido y Documento de Mockups. No se registran tareas dentro del alcance planificado que hayan quedado sin realizar; la única tarea pendiente corresponde a un asunto externo de infraestructura (detallado a continuación) que no formaba parte del alcance original del sprint.

# Tareas realizadas

Se completaron las siguientes tareas:

Elaboración del Acta de Constitución del proyecto, incluyendo objetivos, alcance, interesados, cronograma de hitos y presupuesto estimado.

Elaboración de la Planilla de Requerimientos, con 30 requerimientos funcionales y no funcionales levantados a partir del sistema real ya implementado y de las necesidades pendientes del cliente.

Redacción del Documento de Casos de Uso (12 casos a nivel alto y 19 a nivel extendido), trazables a los requerimientos levantados en la Planilla de Requerimientos.

Elaboración del Documento de Mockups, con wireframes de las 9 pantallas principales del sistema más una pantalla adicional de la aplicación móvil (PWA).

Como tarea postergada se identifica la restitución del acceso al entorno de backend desplegado en Railway, actualmente inactivo por vencimiento del crédito de prueba gratuito del proveedor. Esto impide, por ahora, capturar evidencia visual desde el sistema real en producción más allá de los wireframes ya entregados en el Documento de Mockups. Se abordará durante el Sprint 2, evaluando entre reactivar el servicio (plan pagado) o migrar el backend a un proveedor con plan gratuito.

# Próximo Sprint

Para el Sprint 2 el equipo se compromete a completar la Carta Gantt y la Matriz EDT (estructura de descomposición del trabajo, con estimación de costos según tarifas de mercado), elaborar la Minuta de Reunión, consolidar el Informe ERS integrando como anexo el Acta de Constitución, y resolver el acceso al entorno de backend para incorporar evidencia real del sistema en producción antes del cierre de la Fase 1.

# Anexos

Se adjuntan como anexo, de forma independiente, los siguientes documentos generados durante este sprint: Acta de Constitución, Planilla de Requerimientos, Documento de Casos de Uso Extendido y Documento de Mockups.