Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | Benjamín Salazar y Victor Mejías |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| 08/09/2026 |  | - Duoc UC. | Powerbuilding.gym |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Benjamín Salazar | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | +56974473221 | benjamin.asl34@gmail.com |
| Victor Mejías | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | [Teléfono] | [correo Victor Mejías] |
| Juan Pablo Ramos | Duoc UC (docente guía Capstone) | [Teléfono] | [correo docente guía] |

Temas Tratados

Confirmación y alcance del proyecto Capstone Powerbuilding.gym; presentación del cliente real (Fran Rodríguez); distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo; plan de trabajo y cronograma de la Fase 1 (Definición del Proyecto); estado de avance de los documentos de la Fase 1.

- Detalle Reunión

Se realizó la reunión de inicio (kick-off) del proyecto Capstone. Benjamín presentó el proyecto Powerbuilding.gym, un sistema de gestión para el gimnasio de powerlifting de Fran Rodríguez, actualmente en desarrollo activo y con su frontend ya desplegado en producción (Netlify). Se confirmó que la aplicación móvil (PWA), utilizada por el administrador para marcar asistencia y consultar reservas desde el celular, corresponde a la aplicación secundaria distinta exigida por el enunciado de la asignatura, separada del sistema web principal. Se revisó el cronograma de hitos definido en el Acta de Constitución (Fase 1: semana 4, Fase 2: semana 16, Fase 3: semana 18) y se acordó la distribución de trabajo para las próximas semanas: Victor Mejías se incorpora apoyando el desarrollo de la aplicación móvil (PWA) y la documentación técnica, mientras Benjamín continúa liderando el desarrollo del sistema web ya iniciado y la relación técnica con el cliente. Se comentó además que el acceso al entorno de backend (Railway) se encuentra temporalmente inactivo por vencimiento del crédito de prueba gratuito, quedando pendiente su restitución.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Alcance del proyecto | Se confirma que la aplicación PWA constituye la aplicación secundaria exigida por el enunciado, distinta del sistema web principal. |
| Distribución de trabajo | Victor Mejías se enfoca en el desarrollo de la PWA y el apoyo documental; Benjamín continúa el desarrollo del sistema web y la relación con el cliente. |
| Documentación Fase 1 | Se prioriza completar Carta Gantt, Matriz EDT e Informe ERS antes del cierre de la Fase 1 (semana 4). |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Completar Carta Gantt y Matriz EDT con tarifas de mercado | 15/09/2026 | Victor Mejías |
| Resolver acceso al entorno de backend (Railway) | 16/09/2026 | Benjamín Salazar |
| Consolidar Informe ERS integrando el Acta de Constitución como anexo | 21/09/2026 | Benjamín Salazar y Victor Mejías |

- Observaciones

El sistema web ya se encuentra parcialmente desarrollado y con su frontend desplegado en producción, lo que sitúa al proyecto en una etapa más avanzada que la de un desarrollo desde cero, y permite orientar la Fase 1 a documentar y formalizar trabajo real ya en curso.