Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - N° | - Versión | - Descripción |  | - Autor |
| - APT - 01 | - 1.0 | - Asignatura Portafolio de Titulo |  | - Benjamín Salazar y Víctor Mejías |
| - Fecha |  | - Ubicación | - Proyecto |  |
| - 27/10/2026 |  | - Duoc UC. | - Powerbuilding.gym |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Benjamín Salazar | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | +56974473221 | - benjamin.asl34@gmail.com |
| Víctor Mejías | Powerbuilding.gym (equipo desarrollador) | — | - — |

Temas Tratados

- Revisión de cierre de la Fase 2 (Desarrollo del Proyecto): estado de los 30 requerimientos, cambios de alcance, envío real de correos, datos de prueba en producción y preparación de la entrega.

- Detalle Reunión

Se revisó el estado del sistema al cierre de la Fase 2: de los 30 requerimientos de la Planilla, 27 están construidos y 3 quedan en validación (R.28 tiempos de respuesta en producción, R.29 compatibilidad en iPhone y Android, R.30 datos de contacto reales en la página de privacidad). Se registraron como cambios de alcance en la Matriz de Control de Cambio el pago en línea con Webpay Plus y comprobante, el portal Mi cuenta del alumno y la instalación de la web como aplicación; las notificaciones push se evaluaron y se rechazaron, quedando como hoja de ruta. Se verificó el envío real de correos con Brevo (R.18): el correo de prueba llegó, pero a la carpeta de spam, porque se envía desde una cuenta gratuita sin dominio propio. En la base de producción se corrigieron las tildes de los textos y se reemplazaron los correos de los clientes de prueba por direcciones de prueba que no existen. Se acordó presentar la Fase 2 el 27/10/2026 con una demostración en vivo del sistema desplegado.

| - Acuerdos |  |
| --- | --- |
| Tema | Acuerdo |
| Alcance | - Las notificaciones push quedan fuera del alcance de la Fase 2 y se registran como hoja de ruta. |
| Correos | - Se mantiene Brevo como proveedor y se evaluará un dominio propio con DKIM y DMARC para evitar el spam. |
| Datos de producción | - Los clientes de prueba usan correos de prueba inexistentes para no enviar notificaciones a terceros. |

| - Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Medir los tiempos de respuesta en producción (R.28) | 27/10/2026 | Benjamín Salazar |
| Probar la instalación y el uso en iPhone y Android (R.29) | 27/10/2026 | Benjamín Salazar |
| Reemplazar los datos de contacto de prueba de la página de privacidad por los reales (R.30) | Fase 3 | Benjamín Salazar |

- Observaciones

- Los acuerdos reflejan las decisiones registradas en la Matriz de Control de Cambio. Las verificaciones pendientes se informarán en la presentación como en validación.